|  | Додаток 2 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 3 пункту 2 розділу II) |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми зі змінами на 2021 рр.
на 12 місяців 
(строк)

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2001 |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | Львівська обл., м. Моршин |
| Код за ЄДРПОУ | 31475513 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Ковалик Василь Богданович, директор |
| Тел., факс, е-mail | 6-12-74, 6-12-74, pshkh@ukr.net |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії) | №124 від 17.10.2017р. Строк дії - необмежений |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 12880,234 |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 34290,0 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн | 395 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), тис.грн. | - |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Зменшення витрат електричної енергії, зменшення втрат води, підвищення надійності роботи каналізаційних очисних споруд, підвищення якості та швидкості виконання робіт по усуненню аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення. |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 12 місяців |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Затвердження інвестиційної програми |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Розроблення інвестиційної програми, затвердження інвестиційної програми, придбання матеріалів та обладнання для реалізації заходів інвестиційної програми, реалізація заходів інвестиційної програми. |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн |  |
| --- | --- |
| власні кошти | 408,429 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 31,40 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 49,05 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 19,55 |
| Інші заходи |  |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість тис.грн. | 408,429 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності тис.грн. | 369,28 |
| Дисконтований період окупності | 13,3 міс. |
| Індекс прибутковості | 0,90 |

| Керівник ліцензіата | __________ (підпис) | Ковалик В.Б. (прізвище, ім’я, по батькові) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М.П. |